Lekker Lezen Projectplan

Namen: Vince de Wit, Bradley Oud en Tristan de Bruin

Leerling nummers: 151363-157751-157844

Datum: 17/02/2021

Versie: 1.2

Inhoudsopgave

[Inleiding 3](#_Toc481998168)

[Doelstellingen 3](#_Toc481998169)

[Betrokkenen 3](#_Toc481998170)

[Benodigdheden 3](#_Toc481998171)

[Takenlijst 3](#_Toc481998172)

[Planning 3](#_Toc481998173)

[Risicoanalyse 4](#_Toc481998174)

[Projectgrenzen 4](#_Toc481998175)

# Inleiding

Het project is voor een boekhandel genaamd Lekker Lezen, de eigenaar wilt een website om de boeken te bekijken en meer te leren over de boekhandel zelf. De boekhandel is voorstander van een echte boekhandel in plaats van het op het internet te kopen, omdat ze vinden dat je een boek moet kunnen vasthouden, en vragen moet kunnen stellen aan de werknemers. Op de website is het de bedoeling dat alle boeken en een kleine samenvatting erbij te vinden zijn, dat er een contactformulier komt waar klanten de eigenaar vragen over boeken kunt stellen, en dat klanten controleerbare reviews kan plaatsen.

# Doelstellingen

Een website met alle boeken en een samenvatting ervan. Een contactformulier op de website, voor vragen over de boeken. Een top 10 en genre pagina waarop de boeken bekeken kunnen worden. Een inlogmodus waarin klanten reviews kunnen plaatsen en een admin de reviews kan goedkeuren.

# Betrokkenen

**Project Deelnemers:**

Vince de Wit – [151363@student.horizoncollege.nl](mailto:151363@student.horizoncollege.nl) (Project Leider)

Bradley Oud – [157751@student.horizoncollege.nl](mailto:157751@student.horizoncollege.nl) (Presentator)

Tristan de Bruin – [157844@student.horizoncollege.nl](mailto:157844@student.horizoncollege.nl) (Planner en Organisator)

**Docenten:**

Jos Bleeker – [j.j.bleeker@horizoncollege.nl](mailto:j.j.bleeker@horizoncollege.nl)

Michel Ranzijn – [m.ranzijn@horizoncollege.nl](mailto:m.ranzijn@horizoncollege.nl)

Elisabeth Dirkse – [e.dirkse@horizoncollege.nl](mailto:e.dirkse@horizoncollege.nl)

Jeroen de Wit – [j.p.dewit@horizoncollege.nl](mailto:j.p.dewit@horizoncollege.nl)

**Klanten:**

Mevr. I.K. Leesgraag

Dhr. B.N. Worm

# Benodigdheden

1. Laptop
2. Editor (VS Code, Atom etc.)
3. Github
4. Trelloboard
5. Microsoft Teams
6. Microsoft Word
7. Paint 3D/Paint.io (of een andere tekenprogramma)

# Takenlijst

1. Github Connecten
2. Projectplan
3. Programma van Eisen
4. Functioneel Ontwerp
5. Vorm Concept
6. Moodboard
7. Logo Ontwerpen
8. Basis Html
9. Homepage CSS
10. Top 10 Pagina
11. Genre Pagina
12. Over Ons Pagina
13. Contact Formulier
14. Database Boekenlijst
15. Database Boekenlijst Connecten aan Website
16. Database Contact Formulier
17. Database Contact Formulier Connecten aan Website
18. Een inlogmodus waaronder je een account aan kunt maken
19. Ingelogde klanten kunnen reviews plaatsen
20. Een adminaccount die de reviews kan controleren en goedkeuren

# Planning

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Taak | Duur | Betrokkenen |
| Projectplan Schrijven | 01:00 | Aron Timisela |
| Programma van Eisen | 03:30 | Aron Timisela |
| Functioneel Ontwerp | 03:30 | Vince de Wit |
| Vorm Concept | 03:30 | Tristan de Bruin |
| Moodboard | 03:30 | Bradley Oud |
| Logo Ontwerpen | 03:30 | Aron Timisela |
| Basis Html | 01:00 | Vince de Wit |
| Homepage CSS | 04:00 | Aron Timisela |
| Top 10 Pagina | 03:30 | Vince de Wit |
| Genre Pagina | 03:30 | Bradley Oud en Tristan de Bruin |
| Over Ons Pagina | 03:30 | Bradley Oud |
| Contact Formulier | 03:30 | Tristan de Bruin |
| Database Boekenlijst | 03:30 | Vince de Wit, Bradley Oud en Tristan de Bruin |
| Database Boekenlijst Connecten | 01:30 | Tristan de Bruin |
| Database Contact Formulier | 03:30 | Vince de Wit |
| Database CF Connecten | 01:30 | Tristan de Bruin |
| Update documentatie aangepast aan nieuwe eisen | 01:00 | Tristan de Bruin |
| Een inlogmodus en account creëren | 05:00 | Vince de Wit |
| Gastaccounts kunnen reviews plaatsen | 02:00 | Tristan de Bruin(?) |
| Een adminaccount kan reviews goedkeuren | 03:00 | ? |

# Risicoanalyse

1. Dat de documentatie te lang duurt om af te krijgen: Ik probeer er voor te zorgen dat iedereen vandaag 17/02/2021 alles af heeft en in de Github folder Project Documentatie zet, zodat we dit deel kunnen afsluiten.
2. Dat de communicatie niet goed gaat: Ik heb zelf moeite met contact leggen met klasgenoten, dus daar moet wel aan gewerkt worden, dat dat beter gaat. Ik hoop dat met het gesprek met Maartje Hendriks op 19/02/2021 over de groepscommunicatie het beter gaat.
3. Er is een kans dat de groepsleider als politieagent achter een groep genoot moet: Er wordt hier aan gewerkt bij de gesprekken met onze mentor.

# Projectgrenzen

1. Er komt geen betaalfunctie.
2. Er komt geen zoekbalk.